Nazwa i akronim projektu: / GameTech: Godot Showcase GaTe: GS		Zleceniodawca: / Projekt własny		Zleceniobiorca: / PG, WFTiMS, zespół projektowy IO nr 1
Numer zlecenia: / PG-WFTiMS-IO-2024-1		Kierownik projektu: / Aleksandra Zając		Opiekun projektu: dr hab. inż Marta Łabuda

Zlecenie Projektowe (ZP)		Nr wersji: 1.0
Odpowiedzialny za dokument: / Aleksandra Zając / Kacper Krawczyk / Oskar Weber / Edyta Hoffmann		Data pierwszego sporządzenia: 03.22.24
		Data ostatniej aktualizacji: 03.24.24
Historia dokumentu
Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji		Data
1.0	Wersja wstępna	całość	Aleksandra Zając		22.03.24
1.0	Poprawki redakcyjne	całość	Edyta Hoffmann		26.03.24

1. Wprowadzenie – o dokumencie
  1. Cel i zakres dokumentu
     Poniższy dokument ma na celu zdefiniowanie projektu, jego wymagań końcowych, warunków odbioru i przewidzianego budżetu.
     Zlecenie obejmuje podział obowiązków zespołu projektowego, wstępny harmonogram pracy i warunki zatrudnienia podwykonawców.
  2. Odbiorcy
     Członkowie zespołu projektowego, opiekun projektu - dr hab. inż Marta Łabuda.
  3. Terminologia
     Godot - silnik gry komputerowej, dostępny na licencji MIT
2. Założenia projektu
  1. Wstępny opis projektu
     Zlecany projekt zakłada stworzenie fabularnej gry komputerowej typu single-player, przeznaczonej na systemy Windows 10 wzwyż.
     Gra ma na celu przede wszystkim zapewnienie rozrywki użytkownikowi, przy minimalnej ilości błędów.
  2. Zleceniodawca
     Projekt własny, zlecony w ramach programu dydaktycznego specjalizacji Informatyka Stosowana kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Gdańskiej.
  3. Zleceniobiorca
     Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, zespół projektowy IO nr 1.
  4. Finansowanie prac projektowych/finansowanie przedsięwzięcia
     Finansowanie projektu należeć będzie do kompetencji członków zespołu projektowego. Przewidywany koszt wdrożenia projektu, w przypadku opcjonalnego opublikowania produktu na platformie dystrybucyjnej lub zatrudnieniu podwykonawców nie powinien przekroczyć kwoty 500 dolarów.
3. Cele i zakres projektu
  1. Cele projektu – przeznaczenie wyrobu
     Z perspektywy zespołu projektowego nadrzędnym celem projektu jest spełniać funkcję edukacyjną, tj. zapoznanie członków z obsługą silnika Godot i zaznajomienie się z technologiami open-source’owymi.
     Z perspektywy użytkownika projekt ma dostarczyć korzyści funkcjonalne, w szczególności rozrywkowe.
  2. Rodzaj produktu (prac projektowych/przedsięwzięcia)
     Ostatecznym celem projektu jest przygotowanie gotowej do dystrybucji fabularnej gry komputerowej z załączoną odpowiednią dokumentacją projektową.
  3. Zakres prac
     Prace nad projektem obejmują:
     - przygotowanie wyczerpującej dokumentacji zgodnej z przyjętym w branży standardem,
     - opracowanie i napisanie fabuły gry,
     - produkcja zasobów 3D i 2D; w przypadku braku umiejętności w danej dziedzinie przez członka zespołu - równolegle nauka używania narzędzi przeznaczonych do produkcji,
     - prototypowanie,
     - wdrażanie projektu, implementacja,
     - potencjalne poprawki zasobów, wymiana zamienników tymczasowych na zasoby ostateczne,
     - testy oprogramowania.
  4. Warunki odbioru
     Produkt zostanie uznany za gotowy do odbioru gdy spełnione zostaną następujące wymagania:
     - operowalność na systemie Windows,
     - brak błędów uniemożliwiających lub znacznie utrudniających ukończenie gry,
     - podstawowe ułatwienia dostępności (zmiana rozmiaru napisów, palety kolorów dla daltonistów, zmiana kontrastu i ﻿jasności otoczenia, mapowanie przycisków),
     - przejście wymaganych testów, w tym na płynność rozgrywki przy spełnieniu zdefiniowanych wymagań sprzętowych, brak znaczących błędów i usterek wizualnych, załączenie wszystkich wymaganych do działania zasobów.
4. Harmonogram prac zespołu projektowego
Etap	Wykonawcy	Przewidywany początek etapu	Zakończenie etapu
Studium wykonalności	Aleksandra Zając	20.03.24	26.03.24
Specyfikacja wymagań użytkownika wraz z analizą przypadków użycia	Wszyscy członkowie zespołu	27.03.24	03.09.24
Specyfikacja wymagań systemowych	Wszyscy członkowie zespołu	09.04.24	23.04.24
Projekt systemu	Wszyscy członkowie zespołu	24.04.24	14.05.24
Walidacja i poprawa dokumentacji projektowej	Wszyscy członkowie zespołu	15.05.24	21.05.24
Generowanie kodu / prototypowanie	Wszyscy członkowie zespołu	22.05.24	11.06.24
Przygotowywanie zasobów cyfrowych	Aleksandra Zając	01.07.24	30.09.24
Implementacja oprogramowania	Wszyscy członkowie zespołu	01.10.24	31.10.24
Testy jednostkowe, walidacja	Wszyscy członkowie zespołu	01.11.24	15.11.24
Testy akceptacyjne	Wszyscy członkowie zespołu	16.11.24	1.12.24

Zespół projektowy
Aleksandra	Zając	Kierownik projektu	s180922@student.pg.edu.pl Zai_Ale@outlook.com
Kacper	Krawczyk		kasperkrawczyk@wp.pl
Oskar	Weber		s189424@student.pg.edu.pl
Edyta	Hoffmann		s189397@student.pg.edu.pl

Podwykonawcy
Zatrudnienie podwykonawców przewidziane jest w przypadku nagłych zmian w harmonogramie (wynikających z niedyspozycji przynajmniej jednego członka zespołu), wystąpienia problemów ze sprzętem uniemożliwiającego ukończenie produkcji zasobów potrzebnych do implementacji gry, innych sytuacji losowych niosących ze sobą ryzyko braku dostępności elementów potrzebnych do ukończenia projektu tj. modeli 3D, tekstur i map normalnych, audio, lub animacji.
Podwykonawcy zatrudnieni w zaistniałej sytuacji po uprzednim zatwierdzeniu ich kompetencji przez członków zespołu i określeniu wymagań dotyczących zamówionego produktu odpowiedzialni będą za dostarczenie brakujących zasobów.